| C.TY CP BT&XD VINACONEX XUÂN MAI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VINACONEX XUÂN MAI ------------------ C | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC ĐƠN DỰ THẦU

(Gắn kèm Đơn dự thầu)

1- Tỷ lệ % bảo đảm thực hiện hợp đồng Nhà thầu đề xuất: 10 % GTHĐ. Bảo lãnh bởi 01 Ngân Hàng Việt Nam đang hoạt động hợp pháp, có uy tín, không lâm vào tình trạng phá sản.

2- Thời gian bắt đầu khởi công kể từ ngày hợp đồng được ký kết và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, các điều kiện cần thiết để khởi công: 3 ngày.

3- Thời gian cam kết hoàn thành công trình kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực: 90 ngày (thời gian tính theo ngày dương lịch và tính liên tục, bao gồm ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, trừ ngày lễ, tết, lý do bất khả kháng).

4- Mức độ phạt do kéo dài thời gian hoàn thành công trình: tỷ lệ 0,1% GTHĐ bị vi phạm/1 ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 10% GTHĐ bị vi phạm và thời gian cam kết không chậm quá 15 ngày.

5- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, bảo hành bằng thư bảo lãnh của 1 Ngân hàng Việt Nam tỷ lệ: 5% GT Quyết toán.

6- Tỷ lệ tạm ứng Hợp đồng: tỷ lệ 40% GTHĐ.

7- Thời gian, chu kỳ thanh toán: Theo bộ phận công trình Nhà thầu hoàn thành, thanh toán hàng tháng.

8- Thời gian thanh, quyết toán kể từ khi Chủ đầu tư nhận được Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 7 ngày.

9- Tỷ lệ thanh toán, tỷ lệ giữ lại đến khi quyết toán: 10% GT quyết toán.

10- Khoản tiền bên B tự ứng ra trước để thi công: 10% GTHĐ.

|  | CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VINACONEX XUÂN MAI |
| --- | --- |